Acadêmicos : Jackson, Maicon, Laurivan, Lucas, Wagner.

Descrição da história ( product backlog)	ID	Descrição das tarefas ( sprint backlog)	Estimativa	Tempo realizado
Eu usuário preciso registrar as minhas receitas para controle de saldo.	01	- criar repositório no github e trello	30min	16min
	02	- criar projeto no phonegap	60min	80min
	03	- modelagem e criação de um banco de dados	60min	69 min
	04	- criar uma tabela no banco de dados	30 min	62 min
	05	- definir e criar o layout	120min	73 min
	06	- construir formulário para registro de receitas	30min	28 min
	07	- inserção dos registros de receita no banco de dados	30 min	29 min
	08	- testes de inserção	30 min	9 min