Acadêmicos : Jackson, Maicon, Laurivan, Lucas, Wagner.
Descrição da história ( product backlog)	ID	Descrição das tarefas ( sprint backlog)	Estimativa	Dependência
Eu usuário preciso registrar as minhas receitas para controle de saldo.	01	- Inserção dos registros de receita no banco de dados	120 min	D02
	02	- Popular tabela categoria com os valores padrão. / - Popular o select na tela do cadastro da receita.	120 min / pareado / 2
	03	- Testes de inserção	30 min	D01

Como usuário preciso registrar detalhadamente minhas despesas para controle financeiro.	04	- Modificar cadastro de receitas para aceitar despesas.	120 min	D03
	05	- Testes de inserção	30 min	D04

Eu usuário preciso de um extrato detalhado do meu saldo, para saber da situação das / minhas finanças.	06	- Fazer a função que retorne uma lista de despesas e receitas filtradas por data, categoria e tipo.	120 min
	07	- Fazer a função que retorne um total de despesas e receitas filtradas por data, categoria e tipo.	120 min
	08	- Implementar tela de extrato com os filtros por data, categoria e tipo. / - O filtro por data deve carregar por padrão o primeiro e último dia do mês. / - Categoria e tipo inicia em branco.	120 min
	09	- Unir a função de busca da tarefa 06 e 07 com a tela de extrato criada na tarefa 08. / - Criar totalizadores com despesas, receitas e saldo. / - Criar lista com os resultados da busca;	120 min	D06,07,08
	10	- Testar.	60 min	D09

Eu usuário preciso ter um resumo financeiro do mês, para uma visualização rápida da / situação.	11	- Na tela inicial criar três totalizadores receitas, despesas e saldo. Estes totalizadores vão ser do mês atual. / - Usar a mesma função da tarefa 07	120 min
	12	- Testar	30 min	D11

Usuário precisa adicionar categorias de despesas e receitas ,para o seu detalhadamente.	13	- Criar formulário de categoria	120 min / pareada
	14	- Criar função de inserção de categoria.	120 min
	15	- Testar	30 min	D13,14