Acadêmicos : Jackson, Maicon, Laurivan, Lucas, Wagner.

Descrição da história ( product backlog)	ID	Descrição das tarefas ( sprint backlog)	Estimativa	Tempo realizado
Eu usuário preciso registrar as minhas receitas para controle de saldo.	01	- criar repositório no github e trello	30min	16min
	02	- criar projeto no phonegap	60min	80min
	03	- modelagem e criação de um banco de dados	60min	69 min
	04	- criar uma tabela no banco de dados	30 min
	05	- definir e criar o layout	120min	60 min (em execução)
	06	- construir formulário para registro de receitas	30min
	07	- inserção dos registros de receita no banco de dados	30 min
	08	- testes de inserção	30 min

Como usuário preciso registrar detalhadamente minhas despesas para controle financeiro.	09	- construir formulário para registro de despesas aplicando layout padrão	30 min
	10	- inserção dos registros de despesa no banco de dados	30 min
	11	- testes de inserção no banco	30 min