Acadêmicos : Jackson, Maicon, Laurivan, Lucas, Wagner.
Descrição da história ( product backlog)	ID	Descrição das tarefas ( sprint backlog)	Estimativa	Tempo Realizado	Testes	Total
Eu usuário preciso registrar as minhas receitas para controle de saldo.	01	- Inserção dos registros de receita no banco de dados / - Testes de inserção	120 min / 30min
	02	- Popular tabela categoria com os valores padrão. / - Popular o select na tela do cadastro da receita.	120 min / pareado / 2

Como usuário preciso registrar detalhadamente minhas despesas para controle financeiro.	04	- Modificar cadastro de receitas para aceitar despesas. / Testes de inserção	120 min / 30min

Eu usuário preciso de um extrato detalhado do meu saldo, para saber da situação das / minhas finanças.	06	- Fazer a função que retorne uma lista de despesas e receitas filtradas por data, categoria e tipo.	120 min	1h25min	40min	2h05min
	07	- Fazer a função que retorne um total de despesas e receitas filtradas por data, categoria e tipo.	120 min	1h40min	35min	2h15min
	08	- Implementar tela de extrato com os filtros por data, categoria e tipo. / - O filtro por data deve carregar por padrão o primeiro e último dia do mês. / - Categoria e tipo inicia em branco.	120 min
	09	- Unir a função de busca da tarefa 06 e 07 com a tela de extrato criada na tarefa 08. / - Criar totalizadores com despesas, receitas e saldo. / - Criar lista com os resultados da busca; / Testar	120 min / 60min

Eu usuário preciso ter um resumo financeiro do mês, para uma visualização rápida da / situação.	11	- Na tela inicial criar três totalizadores receitas, despesas e saldo. Estes totalizadores vão ser do mês atual. / - Usar a mesma função da tarefa 07 / Testar	120 min / 30min

Usuário precisa adicionar categorias de despesas e receitas ,para o seu detalhadamente.	13	- Criar formulário de categoria	120 min / pareada
	14	- Criar função de inserção de categoria. / Testar	120 min / 30min