Acadêmicos : Jackson, Maicon, Laurivan, Lucas, Wagner.

Descrição da história ( product backlog)	ID	Descrição das tarefas ( sprint backlog)	Estimativa	Tempo realizado
Eu usuário preciso registrar as minhas receitas para controle de saldo.	01	- criar repositório no github e trello	0,5
	02	- criar projeto no phonegap	1
	03	- modelagem e criação de um banco de dados	1
	04	- criar uma tabela no banco de dados	0,5
	05	- definir e criar o layout	2
	06	- construir formulário para registro de receitas	0,5
	07	- inserção dos registros de receita no banco de dados	0,5
	08	- testes de inserção	0,5

Como usuário preciso registrar detalhadamente minhas despesas para controle financeiro.	09	- construir formulário para registro de despesas aplicando layout padrão	0,5
	10	- inserção dos registros de despesa no banco de dados	0,5
	11	- testes de inserção no banco	0,5